建站流程图例

初步了解并确认网站需求，包括网站功能，产品，通过网站需求确认网站价格

签订网站协议，其中客户应付款网站全款的75%，完成后付剩余的25%.

客户一次性提供完整网站建设需求，经双方认可后，乙方开始提供网页制作服务

由专业的设计师设计网站模板，以JPG形式发送给建站客户，

客户满意模板后需要签订“版式确认书”

网站完成后将开通网站并绑定子域名供客户使用验收，

客户验收后将于5个工作日内将网站尾款打入我司账号

网站验收后我司提供3个月的网站免费维护，维护包括修改BUG，协助客户上传产品，教导客户使用网站后台等。3个月后如需协助或维护将按实际情况收费！

详情参考下一页->

流程说明

1.与客户沟通了解建站需求，确认使用虚拟主机或服务器，域名等，网站需要了解（具体功能（如是否需要会员登录，是否需要在线支付等），网站栏目，有无参考网站案例等）其中实用服务器类型确认方法如下：

A.网站的大小，包括客户网站图片有多少，一般来说，图片量在500张左右的，我们推荐客户使用我们G3型虚拟主机。如少于，我们一般推荐G1型的云虚拟主机。不推荐使用M型。

B.网站预计流量IP有多少，一般来说。日IP在0-1500左右，推荐使用我们云虚拟主机，不过如果超出了这个限度，就不建议使用云虚拟主机，应选择服务器或云主机。

C.网站是否需要放视频，如果放视频，说明需求带宽比较大，推荐服务器或云主机。不推荐云虚拟主机，因为服务器或云主机可以单独购买带宽以便支持网站视频所需。

- 了解完需求后，需要与客户签订网站制作协议，其中预付款为75%，网站完工验收后再收取剩余的25%，网站验收后我们的免费维护时间为3个月，超过3个月如果客户要求修改我们需要收取一定费用！

- 客户需要一次性提供完整网站建设需求，经双方认可后，乙方开始提供网页制作服务,最好有书面文档、网站功能结构图、参考网站等

- 合同签完，收取了75%的费用后，由我司专业的设计师帮助设计模板，以JPG形式的模板供客户参考，参考后客户满意模板需要签订“模板使用确认书”，一旦签订，模板框架和颜色等将不允许修改，如需修改，我们将收取500元/模板的模板制作费用！

- 模板确认后由美工切图制作模板，由资深程序员对网站完成开发，完成网站开发后交由客户测试，测试没有问题后，客户须签订“网站完成确认书”，签订后我司只对网站BUG进行修改，不会对版面，添加模块等做出任何修改，如需修改我司将按实际情况收取一定费用。签订后的5个工作日客户应该将尾款打进我司账号。在签订“网站完成确认书”后3个月内，如果网站出现BUG问题，我司将免费为其修正。

- 中英文网站，如需要我司翻译，我司将按300元/1000字收取费用。

模板使用确认书（样板）

****公司对耐思智慧制作的模板满意，网站样式按耐思智慧提供的***模板样式制作。

公司盖章或签字/日期

-------------------------------------------------------------------------------------------

网站完成确认书（样板）

****公司经过测试，对耐思尼制作的网站无任何异议（不排除网站BUG问题），我司同意在5个工作日内将尾款汇入耐思智慧账号。

公司盖章或签字/日期